|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан РеспубликаhыМиeкe районы муниципаль районыныn Кoсoгeн ауыл советы ауыл билeмehе Хакимиeте |  | Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан |
|  |

|  |
| --- |
|  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **22 июля 2019 года** |

**KАРАР № 67**

 **22 июль 2019 йыл**

**О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов**

     С целью обеспечения своевременной и надёжной подготовки объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначениясельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к предстоящему отопительному сезону 2018 – 2019 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ и Уставом сельского поселения, Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке основных объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г. (Приложение № 1)
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций:

2.1. Завершить подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк началу отопительного сезона 2019-2020 г.г. до 15 сентября 2019 года:

2.2.    Проанализировать ход отопительного сезона 2018 – 2019 г.г. с учётом возможности финансирования работ по ремонту теплоисточников, энергосистем и инженерных сооружений, устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зимнего периода.

2.3.    Обратить особое внимание на ремонт ветхих сетей тепловодоснабжения, выполнения мероприятий по промывке и испытанию инженерных коммуникаций зданий и сооружений.

2.4.    К началу отопительного сезона 2018-2019 г.г. решить вопрос погашения всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в течении отопительного сезона.

3. Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов социальной сферы к зимнему периоду 2019 – 2020 г.г. на административном совете с руководителями соответствующих предприятий, организаций и учреждений сельского поселения.

4. Для контроля выполнения мероприятий и соблюдения сроков по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк зимнему периоду 2019 – 2020 г.г. утвердить состав постоянно действующей комиссии по техническому надзору и приёмке выполненных работ (Приложение № 2).

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Р. Кадырова

  Приложение № 1

 к Постановлению № 67

от  22 июля 2019 г.

**План**

**мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**

**объектов** энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения **сельского поселения Качегановский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2018/2019 года, подготовитьплан мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом выявленныхнедостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона  | до 15.09.2019  | Глава СП Качегановский сельсовет,руководители энергоснабжающих, жилищных и коммунальных предприятий (по согласованию)  |
| 2. | Организовать подготовку обслуживающего персонала котельных в соответствии с требованиями регламентирующих документов в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Правила работы с персоналом, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 N 49; Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, утвержденное Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 N 37)  | до 15.09.2019  | Глава СП Качегановский сельсовет,Руководители организаций и учреждений (по согласованию)  |
| 3. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2019-2020года подведомственных учреждений  | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет,Руководители организаций и учреждений (по согласованию)  |
| 4. | Проверить готовность к эксплуатации в осенне-зимний период котельных с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищногофонда, утвержденные ПостановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170)  | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет, Руководители организаций и учреждений (по согласованию)  |

Приложение № 2

к постановлению

 № 67 от 22.07.2019 г.

Состав межведомственной комиссию по проверке готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы **по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 г.г.**

**Председатель комиссии:**

Кадырова Г.Р. – глава сельского поселения Качегановский сельсовет.

**Зам.председателя комиссии: Булатова М.Г. – специалист администрации.**

**Члены комиссии:**

 Арсланов Р.Ф. – начальник Миякинского РЭС (по согласованию)

 Муллабаев Р.Р. - директор ООО «Айсушишма» (по согласованию)

 Р.Б. Садыков – начальник МКС филиала ОАО «Газпром газораспределение г. Уфа» в г. Стерлитамаке.