|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Миeкe районы муниципаль районыныn Кoсoгeн ауыл советы ауыл билeмehе Хакимиeте |  | Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан |
|  |

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **22 июля 2019 года** |

**KАРАР № 67**

**22 июль 2019 йыл**

**О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов**

     С целью обеспечения своевременной и надёжной подготовки объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначениясельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к предстоящему отопительному сезону 2018 – 2019 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ и Уставом сельского поселения, Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке основных объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г. (Приложение № 1)
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций:

2.1. Завершить подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк началу отопительного сезона 2019-2020 г.г. до 15 сентября 2019 года:

2.2.    Проанализировать ход отопительного сезона 2018 – 2019 г.г. с учётом возможности финансирования работ по ремонту теплоисточников, энергосистем и инженерных сооружений, устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зимнего периода.

2.3.    Обратить особое внимание на ремонт ветхих сетей тепловодоснабжения, выполнения мероприятий по промывке и испытанию инженерных коммуникаций зданий и сооружений.

2.4.    К началу отопительного сезона 2018-2019 г.г. решить вопрос погашения всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в течении отопительного сезона.

3. Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов социальной сферы к зимнему периоду 2019 – 2020 г.г. на административном совете с руководителями соответствующих предприятий, организаций и учреждений сельского поселения.

4. Для контроля выполнения мероприятий и соблюдения сроков по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначенияк зимнему периоду 2019 – 2020 г.г. утвердить состав постоянно действующей комиссии по техническому надзору и приёмке выполненных работ (Приложение № 2).

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Р. Кадырова

 Приложение № 1

к Постановлению № 67

от  22 июля 2019 г.

**План**

**мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**

**объектов** энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения **сельского поселения Качегановский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного  сезона 2018/2019 года, подготовить план мероприятий по подготовке  к работе в осенне-зимний период  2019/2020 года с учетом выявленных недостатков при прохождении  предыдущего отопительного сезона | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет, руководители  энергоснабжающих, жилищных и коммунальных предприятий  (по согласованию) |
| 2. | Организовать подготовку  обслуживающего персонала котельных  в соответствии с требованиями  регламентирующих документов  в организациях электроэнергетики  Российской Федерации (Правила  работы с персоналом, утвержденные  Приказом Министерства топлива и  энергетики Российской Федерации  от 19.02.2000 N 49; Положение  об организации работы  по подготовке и аттестации  специалистов организаций,  утвержденное Приказом Федеральной  службы по экологическому,  технологическому и атомному  надзору от 29.01.2007 N 37) | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | Организовать работу и обеспечить  контроль за подготовкой  к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года подведомственных учреждений | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 4. | Проверить готовность  к эксплуатации в осенне-зимний  период котельных с оформлением паспортов  готовности (Правила и нормы  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета  Российской Федерации  по строительству и  жилищно-коммунальному комплексу  от 27.09.2003 N 170) | до 15.09.2019 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению

№ 67 от 22.07.2019 г.

Состав межведомственной комиссию по проверке готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы **по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020 г.г.**

**Председатель комиссии:**

Кадырова Г.Р. – глава сельского поселения Качегановский сельсовет.

**Зам.председателя комиссии: Булатова М.Г. – специалист администрации.**

**Члены комиссии:**

Арсланов Р.Ф. – начальник Миякинского РЭС (по согласованию)

Муллабаев Р.Р. - директор ООО «Айсушишма» (по согласованию)

Р.Б. Садыков – начальник МКС филиала ОАО «Газпром газораспределение г. Уфа» в г. Стерлитамаке.