|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Миeкe районы муниципаль районыныn Кoсoгeн ауыл советы ауыл билeмehе  Хакимиeте |  | Администрация сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан |
|  |

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **01 сентября 2015 года** |

**KАРАР № 86**

**01 сентябрь 2016 йыл**

**О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017годов**

В целях своевременной подготовки объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. (Приложение №1).

2. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Качегановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов. (Приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Р. Кадырова

Приложение № 1

к постановлению

№ 86 от 01.09.2016 г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного  сезона 2015/2016 года, подготовить план мероприятий по подготовке  к работе в осенне-зимний период  2016/2017 года с учетом выявленных недостатков при прохождении  предыдущего отопительного сезона | до 15.09.2016 | Глава СП Качегановский сельсовет, руководители  энергоснабжающих, жилищных и коммунальных предприятий  (по согласованию) |
| 2. | Организовать подготовку обслуживающего персонала котельных в соответствии с требованиями регламентирующих документов  в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Правила работы с персоналом, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации  от 19.02.2000 N 49; Положение об организации работы по подготовке и аттестации  специалистов организаций, утвержденное Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 N 37) | до 15.09.2016 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | Организовать работу и обеспечить  контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года подведомственных учреждений | до 15.09.2016 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 4. | Проверить готовность к эксплуатации в осенне-зимний период котельных с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и  жилищно-коммунальному комплексу  от 27.09.2003 N 170) | до 01.10.2016 | Глава СП Качегановский сельсовет,  Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |